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COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari
2° SETTORE – GESTIONE DEL TERRITORIO
2.2 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI - POLITICHE AMBIENTALI  
 

La data di sottoscrizione è riportata nella firma digitale
	*SOGGETTO A IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ALL. 1.4 AL D.LGS. 36/2023
€ …….




CONTRATTO
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ T.E., ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DL, CONTABILITÀ, REDAZIONE CRE. 
[bookmark: _Hlk165538502]INTERVENTO: PR FESR Sardegna 2021-2027 – Azioni 3.4.1. Interventi di messa in sicurezza e difesa costiera del litorale di Marritza. Opere di completamento tratto C.

CODICE UINICO PROGETTO (CUP): I48H23000360002
CODICE IDENTIFICATIVO (CIG):

TRA
Il Comune di Sorso, rappresentato da Ing. Maurizio Loriga , nato a Sassari (SS) il 17/11/1971 che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio 2.2, domiciliato per la funzione presso la sede del Comune di Sorso, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Ente che rappresenta, codice fiscale n° 80001140906 ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

E

	Il professionista ………………… nato …………………….a …………………. il ………………. , residente a …………………… in Via …………………….n. ……………….., codice fiscale/P.IV.A.  ……………………………….., in qualità di Amministratore Unico ……. ……. ………………………………………, con sede legale in Via ……………………………….., ……………………….., Partita I.V.A. …………………………


 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSO che
Con determinazione del Servizio 2.2 n…………………………., il servizio riportato in oggetto è stato affidato alla ditta ……………………………… E. come sopra rappresentata.
Con la stessa determinazione è stata impegnata la relativa spesa, per l’importo lordo di € …………………………, vale a dire:
…………………………, pari al ribasso del __% sull’importo posto a base di gara;
…………………………oneri e Cassa;
…………………………per I.V.A. al 22%

	Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre l’offerta economica, tutta la documentazione e gli elaborati dell’offerta tecnica, gli atti e i documenti della procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva.
	Il professionista affidatario, ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del contratto, che trovasi depositata agli atti dell’Ente. 
In particolare:
- Polizza professionale ………………………… n. …………………………rilasciata da ………………………… con sede in …………………………
- Cauzione definitiva …………………. N ………………

TANTO SOPRA PREMESSO
[bookmark: _Hlk146274131]e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, volendo ora, a norma di legge, procedere a formalizzare gli elementi essenziali del contratto, mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 con scrittura privata;
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO E SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
1. Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi inerenti l’intervento: PR FESR Sardegna 2021-2027 – Azioni 3.4.1. Interventi di messa in sicurezza e difesa costiera del litorale di Marritza. Opere di completamento tratto C.
PROGETTAZIONE
a) il progetto di fattibilità tecnico-economica;
b) il progetto esecutivo;
ALTRI SERVIZI PER L’ESECUZIONE
c) i servizi di Direzione lavori, Contabilità, Redazione contabilità e certificato regolare esecuzione dei lavori. 

ART. 2 - PRESTAZIONI PER LA PROGETTAZIONE
1. La progettazione si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici ed è volta ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili
nell’intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del D.gls. 36/2023;
h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.
2. La progettazione deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal Libro I, Parte IV, artt. 41 e ss. del D. lgs. N. 36/2023 e dell’allegato I.7 in ordine al contenuto minimo.
3. Gli elaborati grafici sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di intervento e dell’opera da realizzare.
Il progetto deve essere redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), stabiliti nella documentazione di gara disciplinati dal DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 (in vigore dal 4 dicembre 2022).
Inoltre (come specificato dalla Regione Sardegna con lettera prot. 8524 del 12/03/2024): 
In previsione del successivo finanziamento delle opere in oggetto a valere sul quadro europeo degli investimenti, si precisa che nei documenti dovranno essere opportunamente evidenziati gli elementi progettuali considerati per il rispetto del divieto di arrecare danni significativi all’ambiente, principio Do Not Significant Harm, [Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (cd. “Regolamento tassonomia”)], nonché per la resa a prova di clima delle opere [Regola mento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (c.d. “Regolamento sulle disposizioni comuni”)], valutata secondo le metodologie correnti [Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione della Commissione 2021/C 373/01)] e prevista affinché le infrastrutture siano efficienti durante l'intero ciclo di vita. 
*****************************************
1. Nello svolgimento delle attività progettuali l’incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa  competente, riferendo periodicamente sull’andamento delle attività, allo  scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico;
2. I progetti - che rimarranno in proprietà alla Stazione Appaltante - dovranno essere prodotti nei tempi indicati nel presente atto in formato digitale riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa (pdf sia firmato in PADES che pdf non firmato e con estensione ridotta e, su richiesta, in dwg compatibile AutoCAD 2007 o precedenti + doc compatibile Word 2000 o OpenOffice 4.1.0), inoltre dovranno essere prodotte, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento, eventuali copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l’ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente disciplinare, il cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta; 
3. L’Incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell’approvazione del progetto e della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant’altro necessario con i tecnici degli Enti interessati;
4. Dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo, Enti tutori, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, prima dell’approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del Codice, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

5. Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 
6. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 
7. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. 

ART. 3 – CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COLLAUDO 

1. Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall’art. 101 del Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. 
Segnatamente, l’attività di direzione lavori, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. 
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. 
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 36/2023, nonché: 
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023; 
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.  
3. Dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all’emissione di ciascun S.A.L., a fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi; 
4 Dovrà essere garantita l’assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia; 
5 Gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate d misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti; 
6 dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice; 
7 Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente; 
8 Qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere  del Responsabile Unico del procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 120 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l’immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una  valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile e del Dirigente dell’Area Tecnica della Rete con assunzione dell’impegno contabile, potrà essere predisposta la perizia. 
In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo  le  aliquote  e  la  modalità di calcolo  dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. “in assestamento”, ossia senza modifica dell’importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla  tenuta della contabilità dei lavori; 
9 Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento; 
10. Dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova tutto quant’altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l’ottenimento dei nulla – osta previsti.


ART. 4 – CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1 Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;
2 il coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto al punto per gli elaborati di  progetto) sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.

ART. 5 – CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI 
1 Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori; 
2 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme vigenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; 5.3 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all’aggiornamento del Fascicolo dell’opera; 
3 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P. 
4 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/ il Responsabile dei Lavori; 5. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge. 
6. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste dalle vigenti disposizioni di legge, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell’aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di  eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza; 

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 1, s’impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:
- per il primo livello di progettazione, vale a dire, consegna formale del progetto di fattibilità tecnico-economica protocollata: entro 90 giorni dalla stipula del contratto ovvero in data antecedente comunicata dall’Amministrazione, in caso di inizio anticipato nelle more della stipula;
- per il secondo livello di progettazione, vale a dire consegna formale del progetto esecutivo completo in tutti i suoi documenti ed elaborati, protocollato: entro 30 giorni dalla comunicazione del RUP o del Dirigente responsabile dell’Area tecnica di autorizzazione all’avvio della fase esecutiva. 

Si precisa che: 
- i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione; 

- il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla formale e completa consegna al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi progettuali; 

- le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili; 

- è facoltà del professionista incaricato, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione comunicandolo al professionista.
Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; 

- nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 6. 

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. 
Entro 7 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. 
Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo. 
In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1,00 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.
Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall’accettazione della fattura, trasmessa elettronicamente al Codice Univoco Ufficio: UF31D3 relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi .
2. Per tutte le attività, la liquidazione dei compensi avverrà dopo l'avvenuta approvazione da parte del Committente delle prestazioni progettuali. 
3. Per le prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi) la liquidazione dei corrispettivi avverrà con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all'emissione e all'importo dei singoli S.A.L.. 
4. Il saldo di tutte le competenze avverrà all’emissione del CRE.

ART. 9 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
1. Il Committente può: 
[bookmark: _Hlk146280601]-  risolvere il contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 (nuovo Codice);

- recedere dal contratto ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs 36/2023 (nuovo Codice);

ART. 10 - OBBLIGHI DELL’INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. L’incaricato si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al precedente art. 5, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della citata legge 136/2010.

Art. 11. - REVISIONE DEI PREZZI (NON RICORRE)

Art. 12. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. Ai sensi dell’art. 119 del Codice, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 comma 12 del Codice, della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, e dell’Allegato II.14.

Art. 13. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. 
2. Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 
3. La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente concordati con il Committente.

Art. 14. CLAUSOLE FINALI

1. Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 
2. Il presente contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata e le spese conseguenti di stipula, fiscali e di eventuale registrazione dello stesso saranno a carico dell’affidatario. 
Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’incaricato e l’Amministrazione Comunale in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d’ora indicato nel Tribunale di Sassari.

ART. 16 PANTOUFLAGE
L'Impresa è stata informata che, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter D.Lgs.165/2001, i dipendenti del Comune beneficiario dell’intervento, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'aggiudicatario stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'aggiudicatario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI E NORMATIVA PRIVACY
Le parti, come in atto costituite e rappresentate, preso atto dell'Informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale Protezione dei Dati), la sottoscrivono digitalmente assieme al presente atto e dichiarano di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto ed alle dipendenti formalità ed effetti fiscali nonché forniti a terzi in adempimento di obblighi di legge. Informativa che si allega al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale.  Inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

ART.18 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Impresa, ai sensi dell’Art. 8 del citato DM n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico del Comune di Sorso.


ART. 19 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice (D. Lgs. 36 del 31.03.2023 Nuovo Codice), nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 20 – SPESE

1. Si intendono a carico dell’incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.  

ART. 21 – REGISTRAZIONE

Le parti, come sopra indicate, sottoscrivono il presente atto per scrittura privata non autenticata che, trattando di corrispettivi soggetti ad IVA, sarà registrata in caso d’uso (art.5 c. 2 DPR. N.131/1986). In tal caso tutte le spese inerenti e conseguenti, adempimenti fiscali, bolli, e registrazione sono poste a carico del richiedente la registrazione.


DATA E FIRMA VISIBILE NELLA FIRMA DIGITALE
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Sorso
Ing. Maurizio Loriga
[bookmark: _GoBack]Per l’operatore



Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate
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